|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No se han cumplido todas las actividades en los tiempos definidos, el factor principal es que no consideré el orden de las actividades, priorizando las más importantes. Además algunas actividades eran redundantes.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Enfocándome en las actividades prioritarias, asegurandome de cumplir con lo principal sin distraerme en funcionalidades secundarias.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? El trabajo va bien, podría ser mucho mejor y en específico la organización y comunicación podrían mejorar, pero dentro de todo considero que no afecta tanto al progreso.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me preocupa no haber asignado suficiente tiempo en probar y modificar la versión IOS.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Considero que actividades como diseñar iconos de logros y darle estilos a las páginas son menos prioritarias y preferiría enfocarme en las demás funcionalidades faltantes.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Considero que es bueno, es positivo la disposición de todos los integrantes. Considero que lo que podría mejorar es la proactividad al proponer y comunicarse.